# 신규 ERP(OmegaERP) 인사모듈 전환 프로젝트 현황

프로젝트 목표: 기존 AlphaEnterprise ERP에서 OmegaERP 인사모듈로 안정적인 시스템 전환
현재 상태: 데이터 이전 및 검수 단계 (75% 완료)
마감일: 2025.09.01

## 주요 진행 상황

- 데이터 이전: 직원 기본 정보, 급여 데이터 이전 완료

- 매뉴얼 제작: 사용자 매뉴얼 초안 작성 완료 (v0.1)

## 다음 단계

- 데이터 최종 검수: IT팀과 협력하여 이전된 데이터의 정합성 최종 확인

- 사용자 교육: 8월 말, 전 직원 대상 신규 시스템 사용법 교육 진행

## 관련 담당자

- IT팀: 김태현 과장 (기술 지원 및 데이터 검수 담당)

- 총무팀: 박수현 대리 (시스템 전환에 따른 자산 연동 확인)

작성일: 2025.07.15